Projet Indéfini – Compte rendu n°2

Motif / type de réunion: / Finaliser l’idée, répartir tâches gestion de projet	Lieu: / Telecom Nancy
Présent(s) (retard/excusés) / TEMPESTINI Terry / DEVEAUX Paul / HORNBERGER Théo / ARIES Lucas	Date / heure de début / / durée: / 14 octobre 2022 / début 13h / fin 14h

Ordre du jour :
- Définir clairement l’idée d’application
- Répartir les différentes tâches

Todo List :

Description	Responsable	Délai	Livrable	Validé par
État de l’art	Terry, Théo	3 jour	Document (Analyse de l’existant)	x
Gestion de projet	Paul Lucas	3 jour	SWOT, charte de projet, todo-list)	x